WEB 工作

1.建健身資料(10個用戶各10筆)

2.排行榜(每項運動都要)，先登入然後撈資料

3.紀錄分析(套API畫圖)

4.提醒資料表建資料

5.提醒頁面

6.火柴人資料(10個用戶)

7.火柴人排行榜

8.火柴人商品圖片連結

9.火柴人商城

10.火柴人對戰

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 備註 |
|  |  |  |  | 7/28 | 7/29 | 7/30 |  |
|  |  |  |  |  | 1.建健身資料  2.排行榜 | 1.紀錄分析 | UI設計完成 |
| 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |  |
| 1.修筆電  2.建提醒資料表 | 1.把排行榜跟紀錄分析放進UI  2.提醒功能頁面 | 1.提醒功能頁面 | 1.提醒功能頁面 |  | 1.提醒功能收尾  2.建火柴人資料  3.火柴人排行榜 | 1.火柴人排行榜  2.火柴人資訊 |  |
| 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |